Plan Maestro de pruebas (Master Text Plan)

Proyecto: Sistema de gestion DilanMotos – Módulos de Usuarios

Estándar Internacional: ISO/IEC/IEEE 29119

- Contexto e información General del Documento.

- Nombre del Proyecto: Sistema de información para comparación de características técnicas de repuestos de motos para DilanMotos

- Modulo Objetivo: Gestión de usuarios y autenticación (Casos de uso CU001 A CU005)

- Arquitectura del sistema: Arquitectura Hexagonal (Spring Boot 3.x, Java 17+ JPA + MySQL)

- QA Lead (Líder de Calidad): Andrés Cruz

- Equipo de QA: Alejandro Ramírez, Juan Corte, Diver Osma, Neyder Manrique.

- Herramientas de Trabajo: GitHub, Postman, Google Drive, Discord, Junit5, Mockito, JaCoCo.

- Versión: 1.0 | Fecha: Julio 2026

- Alcance de las pruebas (Test Scope)

Se evaluará la Calidad functional y técnica del modulo de Usuarios bajo los siguientes casos de uso:

- CU001 / RF001 — Registrar Usuario: Registro de datos personales y vehículo (Marca y Modelo de moto), validación de correo único, mensajes de error claros y opción de inicio de sesión resaltada en morado si la cuenta ya existe.

- CU002 / RF002 — Iniciar Sesión: Autenticación mediante credenciales cifradas con BCrypt (PasswordEncoder), control de acceso e inicio de sesión.

- CU003 / RF003 — Cerrar Sesión: Invalidación total del token/sesión en Frontend y Backend.

- CU004 / RF004 — Cambiar Contraseña: Validación de clave actual, cumplimiento de políticas de seguridad y actualización persistente en MySQL.

- CU005 / RF005 — Recuperar Contraseña: Verificación de correo registrado, generación de código temporal (expiración a los 15 minutos) y restauración segura.

2.2. Requerimientos No Funcionales Evaluados (RNF - IEEE 830)

- RNF01 (Rendimiento): Tiempo de respuesta <2 segundos en la carga e interacción de cualquier vista.

- RNF02 (Usabilidad): Navegación intuitiva (<3 clics) y validación en tiempo real en formularios.

- RNF03 (Seguridad): Cifrado obligatorio de contraseñas en base de datos

- RNF05 (Mantenibilidad / Cobertura): Cobertura de código unitario ≥80% comprobada mediante informes de JaCoCo.

- RNF08 (Gestión de Sesiones): Invalidación automática de sesión tras un periodo de inactividad.

- Estrategia de pruebas por niveles (Arquitectura Hexagonal)

| Nivel de prueba | Capa de Arquitectura | Enfoque de Evaluación | Herramienta | Ejecuta | Supervisa y Aprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pruebas Unitarias | Dominio y Aplicación (Casos de uso) | Reglas de negocio puras, validación de patrones de contraseña e email con mocks (sin tocar la BD). | JUnit 5 / Mockito | Neyder Manrique | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 2. Pruebas de Integración | Adaptadores de Salida (JPA / MySQL | Mapeo ORM, persistencia correcta y consultas a MySQL. | Spring Boot Test / MySQL | Diver Osma / Neyder Manrique | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 3. Pruebas de API / REST | Adaptadores de Entrada (Controllers REST) | Verificación de Endpoints, respuestas JSON y códigos HTTP (201 Created, 400 Bad Request, 409 Conflict). | Postman | Diver Osma | Andrés Cruz (QA Lead) |
| 4. Pruebas de Interfaz (UI) | Frontend (Interfaz Web y App Móvil) | Experiencia de usuario, diseño responsive, alertas visuales y flujo navegacional. | Navegador Web / Móvil | Juan Cortés / Alejandro Ramírez | Andrés Cruz (QA Lead) |

4. Criterios de Aceptación (Entrada y Salida - Definition of Done)

4.1. Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- Código fuente integrado y sin errores de compilación en el repositorio de GitHub.

- Base de datos MySQL configurada y accesible en el entorno de pruebas.

- Casos de prueba (CP-001 a CP-005) diseñados, revisados y aprobados por el QA Lead

4.2. Criterios de Salida (Exit Criteria)

- 100% de los casos de prueba previstos ejecutados.

- 0 Defectos Abiertos de severidad Bloqueante o Alta.

- Cobertura de código ≥80% certificada por el reporte HTML generado por JaCoCo (mvn test).

- Aprobación formal y firma del QA Lead (Andrés Cruz).

5. Gestión de Defectos y Ciclo de Vida del Bug

Todo fallo detectado durante la ejecución debe seguir el flujo estandarizado en GitHub Issues:

[Defecto Encontrado por QA Tester]

[Registro Formal en GitHub]         [Revisión y Clasificación por QA Lead (Andrés)]

[Aprobación y Cierre por Andrés] <── [Re-prueba Exitosa (QA Tester)] <── [Corrección por Dev]

Estandar del reporte de Bug:

ID: BUG-RF001-01

Título: Descripción corta y clara del fallo.

Severidad: Bloqueante / Alta / Media / Baja.

Pasos para reproducir: Instrucciones paso a paso.

Resultado Esperado vs. Resultado Obtenido.

Evidencias: Capturas, videos o logs JSON guardados en la carpeta /05_Evidencias/.

| Actividad / Proceso QA | Andrés Cruz (QA Lead) | Alejandro Ramírez (QA Analyst) | Juan Cortés (QA Tester) | Diver Osma (Evidencias/API) | Neyder Manrique (Documentación/Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | I | I | C |
| Diseño de Casos de Prueba | C | R / A | R | C | I |
| Ejecución de Pruebas Funcionales | A | I | R | I | I |
| Ejecución de Pruebas de API / Postman | A | I | I | R | I |
| Ejecución Unitarias y Cobertura | A | I | I | I | R |
| Registro de Bugs | A | I | R | R | R |
| Informe Final y Métricas JaCoCo | A | R | I | C | R |

(Leyenda: R = Responsable de ejecución, A = Aprueba / Autoriza, C = Consultado, I = Informado)

7. Estructura Oficial del Repositorio QA

8. Normas de trabajo acordadas

- Registro obligatorio de defectos: Todo fallo, bug o inconsistencia detectada deberá ser registrado formalmente en la herramienta de gestión seleccionada, detallando los pasos para reproducirlo.

- Revisión previa de casos de prueba: Ningún caso de prueba podrá ser ejecutado sin la revisión y aprobación previa del QA Lead o QA Analyst.

- Centralización de evidencias: Toda evidencia de prueba (capturas de pantalla, archivos de registro/logs o videos) deberá ser almacenada en la estructura de carpetas definida en GitHub por el Responsable de Evidencias.

- Respeto a la puntualidad: Las reuniones del equipo iniciarán puntualmente a la hora acordada, con una tolerancia máxima de 5 minutos.

- Registro de decisiones: Las decisiones clave sobre arquitectura, alcance o cambios en los requerimientos deberán quedar documentadas por el Responsable de Documentación.

- Validación de correcciones (Re-testing): Ningún fallo se dará por resuelto sin que el QA Tester responsable ejecute nuevamente el caso de prueba y confirme su solución.

- Pruebas de API previas a la interfaz: Todos los endpoints del Backend deberán ser probados en herramientas como Postman antes de ser integrados con el Frontend o las aplicaciones móviles.

- Estandarización en el reporte de bugs: Cada reporte de error deberá incluir obligatoriamente: título descriptivo, nivel de severidad, pasos de reproducción, resultado esperado y resultado obtenido.

- Comunicación directa con la lideranza: Durante los espacios de trabajo, cualquier duda o ajuste técnico se consultará de forma directa y presencial con el QA Lead para agilizar el avance.

- Cierre de ciclo con informe documentado: Al finalizar cada iteración o entrega, se debe consolidar el informe de pruebas con las métricas de fallos resueltos y pendientes antes de dar por completada la actividad.

9. Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia

| ID | Riesgo Identificado | Impacto | Probabilidad | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso en entrega de endpoints bajo Arquitectura Hexagonal. | Alto | Media | Iniciar pruebas tempranas utilizando Mocks y colecciones simuladas en Postman. |
| R02 | Base de datos MySQL inactiva o datos corruptos. | Alto | Baja | Ejecutar script SQL de seeding para restaurar la BD en menos de 5 minutos. |
| R03 | Indisponibilidad de un integrante del equipo QA. | Medio | Media | Reasignar tareas apoyándose en la Matriz RACI para mantener la continuidad. |
| R04 | Cobertura de JaCoCo inferior al 80%. | Alto | Media | Priorizar pruebas unitarias sobre los Casos de Uso del Dominio antes de la fase de UI. |

10. Reconfiguración del entorno de pruebas (Test Environment)

Servidor Backend: Spring Boot 3.x desplegado en entorno local/servidor de pruebas (Puerto 8080).

Base de Datos: MySQL 8.0 servidor local con esquemas aislados de prueba.

Cliente API: Postman para validación de contratos JSON y códigos HTTP.

Navegadores Web: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (Garantizando RNF06 - Multi-navegador).

Entorno Móvil: Emulador Android Studio / Dispositivo físico para pruebas de la app móvil.

11. Cronograma e Hitos de Ejecución (Milestones)